潔沛企業有限公司

新產品導入管理程序

文件編號：MP-09

制定日期：2025/07/01

版    本：1.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 林佑翰 |

1.目的：

配合公司營運策略，開發可加工的產品服務，提高顧客價值並提升企業競爭

力，同時透過標準化流程來管理風險、提升效率、確保產品品質

2.範圍：

新產品打樣及送樣作業過程

3.權責：

3.1研發部：

3.1.1 評估製造可行性、設計製程流程、制定SOP

3.1.2 負責藥水測試與承認。

3.2業務部

3.2.1提供客戶需求、確認打樣目的與時程、回饋意見

3.2.2樣品送客戶承認及追蹤承認結果

3.3.管理部：取得打樣所需材料、協調供應商交期與品質。

3.4.製造部：樣品試做、記錄製程參數與試做異常反應。

4.定義： 無

5.作業內容：

5.1客戶晶圓清洗需求及加工能力評估：

業務單位依據客戶服務管理程序與客戶溝通加工產品技術要求並將上述

要求如基材材質、污染物的種類、產品潔淨度標準、樣品數量，填入【新產

品加工評估表】並交給研發單位進行技術分析。

5.2研發單位依據基材材質、污染物的種類進行製程研究及分析，

- 考量超音波清洗機適用的清洗藥水：

依據廠商提供的產品目錄及藥水特性，挑選合適清洗藥水，進行研究測試，並將測試結果記錄於【藥水測試記錄表】，並將測試結果提交協理判定。

- 考量選擇加工設備及加工治具：

優先採用廠內生產設施、設備或治具，若不符合需求時，口頭向協理報告後，如需求採購時，依據【採購及供應商管理程序】進行請購。

5.3打樣

5.3.1藥水請購及檢驗：依據客戶樣品需求，由研發人員評估清洗藥水用量，並依據【採購及供應商管理程序】提出採購；新購入的清洗藥水由研發人員依據廠商提供的規格書進行測試並將測試結果填入【藥水測試記錄表】。

5.3.2生產流程確認

生產單位依據研發單位提供樣品及【新產品試做評估單】確認生產設備、物料、治具完成後通知研發人員隨線確認加工參數、方法、時間等資訊；如果確認正確時開機進行打樣；如果確認內容有誤時，研發人員指導生產人員進行現場調整或修正。

5.3.3樣品檢測及判定

5.3.3.1研發人員依據客戶提供的技術要求進行樣品檢測並記錄【品質管理紀錄表（成品）】。

5.3.3.2若樣品檢測符合要求時由研發人員依據客戶包裝要求進行包裝；         並通知業務送樣交客戶判定；樣品若判定不符合時，依據打樣流程重新打樣直至合格為止。

5.4客戶樣品承認階段：

5.4.1產品認可：務送樣交客戶判定後需追蹤樣品效果並取得客戶認可；並填寫【樣品測試承認表】經協理核准，保存備查才可接單生產。

5.4.2材料認可：

新材料時由採購向廠商溝通並提交【SDS、COA】予研發單位進行物料試   驗，物料最終判定結果，依據客戶認可結果認定物料是否合格，若合格之物料，由研發人員填寫【材料測試承認表】進行材料承認作業，

並將【材料測試承認表】交管理部存查。

5.4.3研發人員：

依據【新產品試做評估單】及生產設備製作【產品加工作業指導書】並

依據【文件化資訊管制程序】發行至生產單位使用。

6.相關文件：

6.1客戶服務管理程序

7. 使用表單：

7.1新產品試做評估單

7.2藥水測試記錄表

7.3材料測試承認表

7.4品質管理紀錄表（成品）

7.5樣品測試承認表